|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区大学物理实验教学中心二期建设（新竣工楼配套） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 谢瑞峰 、杨虹 | | | 联系电话 | 13521173688、18600345365 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 346.262000 | 346.262000 | 345.675133 | | 10 | 99.83% | 9.98 |
| 其中：当年财政 拨款 | 346.262000 | 346.262000 | 345.675133 | | - |  | - |
| 上年结转资金 |  |  |  | | - |  | - |
| 其他资金 |  |  |  | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 在科学利旧基础上+合理新增配套建设9个大学物理普通教学实验室，完善教学环境，满足2021级新生入学后开展的第二学期的物理实验教学要求。项目建成达到教学项目合理、实验仪器充足、教学环境优良、科学氛围浓厚，具有现代化、信息化的崭新大学物理实验教学中心。 | | | | | 建成9个普通教学实验室，实现教学项目安排合理、仪器充足、环境优良、科学氛围浓厚的预期目标，满足2021级新生的线上线下实验教学要求 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 科学利旧教学实验项目 | | | 4个 | 4个 | 1.25 | 1.25 | 无 |
| 新建教学实验项目 | | | 2个 | 2个 | 1.25 | 1.25 | 无 |
| 配套补齐教学实验项目 | | | 3个 | 3个 | 1.25 | 1.25 | 无 |
| 计算机 | | | 1台 | 1台 | 1 | 1 | 无 |
| 投影机 | | | 3台 | 3台 | 1 | 1 | 无 |
| 窗帘 | | | 826平米 | 826平米 | 1 | 1 | 无 |
| 触控一体机+绿板 | | | 2套 | 2套 | 1 | 1 | 无 |
| 搪瓷绿板 | | | 8套 | 8套 | 1 | 1 | 无 |
| 利旧桌椅柜凳 | | | 52套 | 52套 | 2.5 | 2.5 | 无 |
| 新增桌椅柜凳 | | | 18套 | 18套 | 2.5 | 2.5 | 无 |
| 完善演示教学实验室 | | | 3间 | 3间 | 1.25 | 1.25 | 无 |
| 质量指标 | 实验仪器设备验收合格率 | | | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | 无 |
| 实验环境及多媒体教学手段验收合格率 | | | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | 无 |
| 时效指标 | 配套搬迁实验项目 | | | 2022年6月 | 2022年6月 | 3.33 | 3 | 无 |
| 相关仪器的采购以及半搬迁半新建的实验项目的建设,完成搬迁实验仪器的调试验收 | | | 2022年9月 | 2022年9月 | 3.33 | 3 | 无 |
| 完成演示实验室以及科学环境一体化建设 | | | 2022年11月 | 2022年11月 | 3.33 | 3 | 无 |
| 成本指标 | 小于等于376.673978万元 | | | 349万元 | 346.27万元 | 10 | 10 | 无 |
|  | 社会效益指标 | 满足新校区学生大学物理实验课程内容要求 | | | 受益学生不低于1500人次/学年 | 受益学生达到1500人次/学年 | 10 | 10 | 无 |
| 提升物理实验教学环境、提高学生科学素养 | | | 受益学生不低于1500人次/学年 | 受益学生达到1500人次/学年 | 10 | 10 | 无 |
| 提高大学物理实验教学质量 | | | 受益学生不低于1500人次/学年 | 受益学生达到1500人次/学年 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | 不低于95% | 100% | 10 | 8 | 满意度调查不充分，后续将加强满意度调查 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96.98 |  |