|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区—公共管理与传媒学院实践教学中心建设（新竣工楼配套） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 伊强 | | | 联系电话 | 13520208364 | | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 296.430000 | 296.430000 | 296.430000 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | 296.430000 | 296.430000 | 296.430000 | | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 该部分资金属于项目中非进口设备招标中标合同的预付款项。 | | | | | 目前演播室、录音棚正在装修阶段，设备预计在2023年8月底之前完成安装。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 实验室数量、面积 | | | 在新校区中建设公共管理与传媒学院综合实践教学中心，包含5个实验室，建设总面积640平米。具体如下：  1、270平米左右的融媒体演播室  2、78平米左右的对白录音棚  3、100平米左右的音乐录音棚  4、120平米电子政务实训机房教室  5、80平米影视后期实训机房 | 完成20%，完成了两个实训室工作站安装。 | 3.75 | 3.75 | 无 |
| 新增设备数量 | | | 预计新增设备台套数量370台套左右。 | 约完成20%，完成了两个实训室100台工作站安装。 | 3.75 | 3.75 | 无 |
| 教学科研的服务数量 | | | 500人以上，包括本科生、研究生 | 100% | 7.5 | 7.5 | 无 |
| 质量指标 | 产品标准 | | | 达到北京市同类学校和专业实验室同等水平；设备与系统都是主流先进产品，未来6-8年不会落后。 | 100% | 5 | 4 | 标准可衡量不足，后续将科学、合理设置指标 |
| 产品质量 | | | 验收合格率100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 质量安全评估 | | | 质量安全要求新建实验室包括专业的环境建声设计和安全消防通风建设满足各项国标规定。 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 时效指标 | 时效指标 | | | 2022年6月之前完成前期规划与论证；2022年8月之前完成评审； | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 2022年9-11月完成招标与采购工作；2023年8月底之前完成建设；9月新学期投入使用。 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 成本指标 | 节约成本管理 | | | 节俭、总成本控制在合同金额以内，单价成本也控制在合同金额以内，按照北京市政府采购协议采购参考，节约成本。 | 100% | 10 | 10 | 无 |
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | | | 将为展现我校文化建设成果、办学特色，提升学校形象、吸收优质生源做出贡献。增加学校在社会中的影响力、增加招生和就业机会。为国家尤其是首都地区做出更多更大的贡献。 | 100% | 15 | 10.5 | 跨年度实施项目，效益指标未充分发挥 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 本实践中心将持续为培养具有较强动手与实践能力的传媒与管理人才提供强有力的支持与保障。提高学生们对科学的探知欲、对实验课产生浓厚兴趣，增长学生眼界，提升动手操作能力。支持学生实习、学生社团等相关活动的场地、灯光、音视频设备的使用支持，同时能录音合唱、声乐等专业的录音场所，影视后期制作能为学生提供视频制作场所，为组织学生参加国际及国内各类竞赛提供实践基地，同时可以支持专职教师的科研项目申报实验环节等。 | 100% | 15 | 10.5 | 跨年度实施项目，效益指标未充分发挥 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师 | | | 教师满意度95%及以上 | 100% | 5 | 4 | 跨年度实施项目，待项目竣工后，再做满意度调查 |
| 学生 | | | 学生满意度95%及以上 | 100% | 5 | 4 | 跨年度实施项目，待项目竣工后，再做满意度调查 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 88.00 |  |