|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件—北京信息科技大学新校区窗帘（二期）采购（新竣工楼配套） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 李相豸 | | | 联系电话 | 15810599601 | | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 107.040000 | 107.040000 | 107.040000 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | 107.040000 | 107.040000 | 107.040000 | | - |  | - |
| 上年结转资金 |  |  |  | | - |  | - |
| 其他资金 |  |  |  | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成男研究生楼：261（个）；2.女研究生楼：270（个）；3.留学生楼：315（个）；4.操场与后勤保障中心：21（个）；5.工程训练中心：229（个）；6.后勤设备用房：56（个）；7.教工活动中心：22（个）；8.学二食堂：91（个）；9.锅炉房：26（个）；10.学生科技创新中心：181（个）；11.医务处：81（个）；12.宿舍A组团：840（个）；13.宿舍D组团：926（个），电动窗帘（48个）共计3367个窗户的定制窗帘或贴膜。 | | | | | 完成男研究生楼：261（个）；2.女研究生楼：270（个）；3.留学生楼：315（个）；4.操场与后勤保障中心：21（个）；5.工程训练中心：229（个）；6.后勤设备用房：56（个）；7.教工活动中心：22（个）；8.学二食堂：91（个）；9.锅炉房：26（个）；10.学生科技创新中心：181（个）；11.医务处：81（个）；12.宿舍A组团：840（个）；13.宿舍D组团：926（个），电动窗帘（48个）共计3367个窗户的定制窗帘或贴膜，全部安装完毕，预计2023年5月份项目验收 | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 完成3367个窗户项目配套 | | | 3367个 | 3367个 | 15 | 15 | 无 |
| 质量指标 | 满足实用性、可靠性、稳定性、经济性、耐用性。 | | | 定性 | 完成 | 15 | 12 | 无 |
| 时效指标 | 制定方案，招标，安装，调试 | | | 10个月 | 2023年5月 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 356.8035万元 | 107.04万元 | 10 | 10 | 无 |
| 效  益  指  标 | 经济效益指标 | 提高全校师生办公、学习效率，改善全校师生的办公、学习、生活环境； | | | 定性 | 完成 | 5 | 3.5 | 跨年度实施项目，指标效益尚未充分发挥 |
| 有效避免重复建设，节约建设资金 | | | 定性 | 完成 | 5 | 3.5 | 跨年度实施项目，指标效益尚未充分发挥 |
| 社会效益指标 | 本项目建成后的使用寿命≥10年以上，窗帘可长期使用，可持续为全校师生服务 | | | ≥10年 | 100% | 5 | 3.5 | 跨年度实施项目，指标效益尚未充分发挥 |
| 生态效益指标 | 节能减排。本次购置窗帘都采用了节能技术和环保设计，不含有害有毒物质。有证据表明，良好的环境能使人愉悦，在愉悦的心情里工作，学习都会事半功倍。创造更大的价值。 | | | 定性 | 完成 | 5 | 3.5 | 跨年度实施项目，指标效益尚未充分发挥 |
| 可持续影响指标 | 本项目建成后的使用寿命≥10年以上，窗帘可长期使用，可持续为全校师生服务。 | | | ≥10年 | ≥10年 | 10 | 7 | 跨年度实施项目，指标效益尚未充分发挥 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为全校师生提供舒适的学习、生活、办公、就餐的环境，使用率全天24小时，全年365天。 | | | ≤365天 | 365天 | 5 | 4 | 跨年度实施项目，待竣工验收后，再做满意度调查 |
| 可得到全校师生的充分认可，绿色环保窗帘，温馨安全的教学、办公、学习、实验、休息、就餐的环境保障，将受到广大师生的欢迎，服务群体满意度预期≥95%。 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | 4 | 跨年度实施项目，待竣工验收后，再做满意度调查 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 86.00 |  |